Odbor dopravy						5.2.

Pro jednání zastupitelstva města dne: 31. ledna 2022

Zpracovala: Bc. Jana Šneková, vedoucí odboru dopravy

Předkládá: Mgr. Bc. David Šimek, MBA, starosta

Návrh na realizaci investiční akce

Důvodová zpráva:

Město Svitavy má s Pardubickým krajem uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 350,5 tis. Kč na „Rekonstrukci stávajícího dětského dopravního hřiště Svitavy – komunikace a zpevněné plochy“ s termínem čerpání dotace do 31. 12. 2021. Vzhledem k tomu, že v loňském roce nedošlo vlivem kovidových opatření k realizaci této akce, byl  dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace změněn termín pro čerpání dotace do 30. 6. 2022. Aby se rekonstrukce stihla v daném termínu zrealizovat a dětské dopravní hřiště uvést co nejdříve do provozu, je nutné předmětnou akci zařadit do rozpočtu města na rok 2022. Financování je zajištěno v celkové výši 1 950 tis. Kč včetně DPH a dotace.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje

realizaci investiční akce „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště Svitavy – komunikace a zpevněné plochy“ v hodnotě 1 950 tis. Kč v průběhu I. pololetí
r. 2022 dle předloženého návrhu

Z: vedoucí odboru dopravy