Odbor životního prostředí	4.11.

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.9.2024

Zpracoval:	Ing. Marek Antoš

Předkládá:	Pavel Čížek, místostarosta města

Příprava akce rekonstrukce části kanalizačního přivaděče s financováním v roce 2025

- Důvodová zpráva:

V návaznosti na připravovaný rozpočet města Svitavy na rok 2025 plánuje odbor životního prostředí MěÚ Svitavy zahájení přípravy realizace akce „Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 14-16“ v rámci obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku.

Po dohodě s provozovatelem městské kanalizace, společností Vodárenská Svitavy s.r.o. je realizace díla naplánována v termínu od 4.11.2024 do 31.3.2025. Záměrem je zajistit výběr zhotovitele v průběhu měsíce října 2024. Cena díla dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele činí 2.661.575,- Kč bez DPH. Fakturace díla bude smluvně nastavena až k 15.1.2025 a úhrada proběhne v měsíci únoru 2025. S ohledem na skutečnost, že město bude v průběhu 1. čtvrtletí příštího roku hospodařit v rámci rozpočtového provizoria, je nutné pro její realizaci schválit tento záměr zastupitelstvem města.

Výdaje na krytí nákladů spojených s realizací této akce budou kryty z pachtovného od provozovatele kanalizace, které budou příjmem rozpočtu města v roce 2025.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje

záměr realizace plánované akce pod názvem „Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 14-16“

Z: vedoucí odboru životního prostředí