Z á p i s   č.  38

z mimořádného jednání Rady města Svitavy,

konaného dne 9. listopadu 2023 od 8:00 hod. do 8:15 hod.

# Přítomni:

členové  rady: Mgr. Bc. David Šimek, MBA, Pavel Čížek, Mgr. Ditta Kukaňová, Mgr. Antonín Benc, MUDr. Pavel Havíř, Bc. Ondřej Komůrka, Mgr. Jiří Žilka

tajemník MěÚ:

Bc. Lubomír Dobeš

Zasedání rady zahájil a řídil starosta Mgr. Bc. David Šimek, MBA. Byl schválen tento program jednání:

- Výběrová řízení a návrhy smluv a dodatků ke smlouvám

Hlasování přítomno 7 členů rady, výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

A. Výběrová řízení a návrhy smluv a dodatků ke smlouvám:

Rekonstrukce vodovodu v ul. Hálkova - informace o průběhu realizace akce a vyvolaných změnách při provádění díla

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí

Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí

Zprávu přednesl: Mgr. Bc. David Šimek, MBA, starosta

V diskusi nikdo nevystoupil.

Rada města Svitavy projednala předloženou zprávu a

- bere na vědomí

informaci o průběhu realizace akce „Rekonstrukce vodovodu v ul. Hálkova“

- schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem pod obchodním názvem AVJ-STAVBY s.r.o., se sídlem Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 03199339 ve věci změny rozsahu a termínu provedení díla „Rekonstrukce vodovodu v ul. Hálkova“, dle předloženého návrhu

Z: vedoucí odboru životního prostředí

Hlasování přítomno 7 členů rady, výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Poté bylo jednání rady ukončeno.

Zapsala: Renata Klemšová

Mgr. Bc. David Šimek, MBA v. r.	                  				 Pavel Čížek v. r.

starosta								   místostarosta